Сведения о ходе выполнения

Федеральным государственным  бюджетным учреждением науки

Институтом  машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук

(ИМАШ РАН)

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (проекта)

по Соглашению о предоставлении субсидии

от «02» декабря 2019 года № соглашения ЭБ 075-15-2019-1865

(Внутренний номер соглашения 05.607.21.0300)

с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

по теме:

«Разработка научно-технологических основ получения новых материалов в компактном виде и в виде модифицированных поверхностей для тяжелонагруженных подшипников скольжения главного центробежного насоса АЭС»

на этапе № 2

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «02» декабря  2019 года № соглашения ЭБ 075-15-2019-1865  (Внутренний номер соглашения 05.607.21.0300)   Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе №  2 в период с 01 января 2020 г. по 30 сентября 2020 г. в соответствии с «План-графиком исполнения обязательств» выполнялись следующие работы:

- Разработка математической модели работы упорно-опорного подшипника скольжения ГЦН  в виде кольцевого гидравлического дросселя.

- Исследование особенностей контактного взаимодействия твердых тел с покрытиями в условиях граничного трения и в режиме гидродинамической смазки.

- Изготовление экспериментального испытательного трибологического стенда  ТС-ГДУП.

- Изготовление экспериментальных образцов для трибологических испытаний на стенде ТС-ГДУП.

- Аттестация экспериментального стенда ТС-ГДУП и разработка эксплуатационной документации на стенд.

- Экспериментальные трибологические исследования ЭО новых материалов и покрытий на стенде ТС-ГДУП.

- Обобщение и интерпретация результатов экспериментальных исследований на стенде ТС-ГДУП.

- Разработка конечноэлементной модели возникновения сжимающих остаточных напряжений, возникающих при ЛУВО материалов.

- Разработка рекомендаций и предложений по использованию результатов проведенных ПНИЭР в атомной энергетике, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

- Обобщение и выводы по  результатам ПНИЭР, в том числе:

- анализ полноты решения задач и достижения поставленной цели ПНИЭР;

- технико-экономическая оценка результатов ПНИЭР.

- Проведение  маркетинговых исследований упорно-опорных подшипников скольжения ГЦН из новых материалов и покрытий для  атомной энергетики

- Анализ и сопоставление результатов теоретических исследований и результатов экспериментальных исследований, проведенных на исследовательском стенде ТС- ГДУП.

- Проведение экспериментальных исследований  по повышению усталостной прочности материалов с применением технологии ЛУВО и  оценки параметров качества поверхностей трения упорно-опорных подшипников скольжения ГЦН ВВЭР.

- Разработка проекта ТЗ на прикладную ОТР по теме «Разработка технологии получения поверхностей упорных подшипников, содержащих гидродинамический рельеф и тонкие защитные покрытия с высокими трибологическими характеристиками.

- Приобретение материалов и/или комплектующих для обеспечения проведения ПНИЭР.

При этом были получены следующие результаты:

- Разработана математическая модель работы упорно-опорного подшипника скольжения ГЦН  в виде кольцевого гидравлического дросселя.

- Исследованы особенности контактного взаимодействия твердых тел с покрытиями в условиях граничного трения и в режиме гидродинамической смазки.

- Изготовлен экспериментальный испытательный трибологический стенд  ТС-ГДУП.

- Изготовлены экспериментальные образцы для трибологических испытаний на стенде ТС-ГДУП.

- Проведена аттестация экспериментального стенда ТС-ГДУП и разработана эксплуатационная документация на стенд.

- Проведены экспериментальные трибологические исследования ЭО новых материалов и покрытий на стенде ТС-ГДУП.

- Сделано обобщение и проведена интерпретация результатов экспериментальных исследований на стенде ТС-ГДУП.

- Разработана конечноэлементная модель возникновения сжимающих остаточных напряжений, возникающих при ЛУВО материалов.

- Разработаны рекомендаций и предложения по использованию результатов проведенных ПНИЭР в атомной энергетике, а также в дальнейших исследованиях и разработках.

- Сделано обобщение и сформированы  выводы по  результатам ПНИЭР, в том числе:

- проведен анализ полноты решения задач и достижения поставленной цели ПНИЭР;

- проведена технико-экономическая оценка результатов ПНИЭР.

11	Проведены маркетинговые исследования упорно-опорных подшипников скольжения ГЦН из новых материалов и покрытий для  атомной энергетики.

12	Проведен Анализ и сделано сопоставление результатов теоретических исследований и результатов экспериментальных исследований, проведенных на исследовательском стенде ТС- ГДУП.

13	Проведены экспериментальные исследования  по повышению усталостной прочности материалов с применением технологии ЛУВО и  оценки параметров качества поверхностей трения упорно-опорных подшипников скольжения ГЦН ВВЭР.

14	Разработан проект ТЗ на прикладную ОТР по теме «Разработка технологии получения поверхностей упорных подшипников, содержащих гидродинамический рельеф и тонкие защитные покрытия с высокими трибологическими характеристиками».

15	Приобретены материалы и комплектующие для обеспечения проведения ПНИЭР.

Предложенные научные и конструкторские решения характеризуются безусловной новизной и актуальностью.

Были выполнены все запланированные на 2020 год Индикаторы и Показатели.

Полученные научные результаты полностью соответствуют требованиям технического задания и плана-графика Соглашения и имеют хорошие перспективы реализации в полном объеме и в срок.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом (Акт оценки исполнения обязательств на этапе  № 2  от «____»  _______________ 2020 г.)