Сведения о ходе выполнения

Федеральным государственным  бюджетным учреждением науки

Институтом  машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии

(ИМАШ РАН)

прикладных научных исследований (проекта)

по Соглашению о предоставлении субсидии от 22 июля № 14.607.21.0040

с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

по теме:

«Разработка прибора и способов диагностики наношероховатости и физико-механических свойств внутренних поверхностей тяжелонагруженных

опор скольжения с топокомпозитным поверхностным слоем»

на этапе №1

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22 июля № 14.607.21.0040   с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе №  1 в период с 22 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в соответствии с «План-графиком исполнения обязательств» выполнялись следующие работы:

- Анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме.

- Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96.

- Проведение сравнительной оценки эффективности возможных направлений исследований.

- Проведение выбора и обоснование направления исследований.

- Изучение возможности современных методов измерения профиля поверхности с нанометровым и субнанометровым разрешением, в т.ч. на основе принципов интерферометрии и сканирующей зондовой микроскопии.

- Анализ существующих конструктивных решений,  используемых для задания силы и глубины индентирования, и способов снятия с них информации об измеряемых величинах.

- Разработка эскизной конструкторской документации макета прибора (чертеж общего вида и функциональная схема) для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения.

- Выбор и разработка  аналоговых и цифровых электронных схем, реализующих управление и обмен данными с узлами  разрабатываемого макета прибора для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения.

- Изучение и анализ путей повышения информативности метода инструментального индентирования, применяемого на разрабатываемом макете прибора для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения.

- Разработка  алгоритмов управления измерительными процедурами и обработки экспериментальных данных, полученных с помощью разрабатываемого  макета прибора для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения.

- Разработка     математической модели контактного взаимодействия цилиндрического штампа с поверхностью  упруго пластичного твердого тела с топокомпозитной поверхностной структурой.

- Теоретическое исследование контактного взаимодействия цилиндрического штампа  с топокомпозитной  поверхностью и установление условий  существования аномальной структурной прочности топокомпозитной поверхности.

- Разработка  математической модели контактного взаимодействия цилиндрического штампа с поверхностью опоры скольжения, работающей в режиме эластогидродинамической смазки (ЭГС).

- Проведение оценки диапазона рациональных  значений ряда параметров шероховатости внутренней поверхности  опоры  скольжения  по результатам решения математической  модели, описывающей режим  ЭГС.

При этом были получены следующие результаты:

- Проведен анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации, патентной и другой  информации, которые  показывают на отсутствие технических решений, обеспечивающих  в одном технологическом процессе возможность измерения параметров наношероховатости, твердости и модуля упругости (модуля  Юнга) внутренних поверхностей малого диаметра и большой протяженности, а также топокомпозитным строением поверхностного слоя.

- Проведена сравнительная оценка эффективности возможных направлений исследований, в основе которой лежали потребности обеспечения  разработки прецизионного  малогабаритного измерительного модуля, способного размещаться и работать при минимальном диаметре отверстия 30 мм и позиционно перемещаться на глубину в 300 мм., а также  создания методик диагностирования параметров качества поверхностей с топокомпозитным строением.

- На основании анализа возможных вариантов конструкций устройства для диагностирования в едином измерительном цикле ряда показателей качества поверхности  было обосновано решение о необходимости  создания в рамках данного проекта  макета прибора для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения в виде устройства горизонтального типа, устанавливаемого на столе с защитой от вибрации.

- Были разработаны  алгоритмы управления измерительными процедурами и обработки экспериментальных данных, которые планируются получать   с помощью разрабатываемого  макета прибора.

- Была разработана математическая модель внедрения жесткого цилиндрического штампа в упругое жесткопластичное двухслойное полупространство (топокомпозит). Модель позволяет учесть наличие или отсутствия связи покрытия с основой,  позволяет рассчитывать  момент наступления предельного состояния двухслойного полупространства по критерию возникновения пластической деформации в материале основы.

- Было проведено теоретическое решение контактной задачи о взаимодействии цилиндрического штампа  с топокомпозитной  поверхностью. Получены и проанализированы результаты изменения деформационно-силовых параметров контакта, предельных значений внедрения и полуширины контакта, эффективной упругости и несущей способности однослойного топокомпозита от толщины покрытия для ряда значений отношения модулей упругости и пределов текучести компонентов слоистой системы.

- Была разработана математическая модель контакта цилиндрического штампа с поверхностью опоры скольжения, работающей в режиме эластогидродинамической смазки.  Предлагаемая математическая модель, в отличие от известных, позволяет учесть  влияние на толщину смазочного слоя таких параметров шероховатой поверхности, как средний шаг и максимальную высоту неровностей.

- На основе выполненных на первом этапе ПНИ  для достижения цели и решения задач,  поставленных в техническом задании, был предложен и обоснован  перечень необходимых научно-исследовательских работ на весь срок реализации настоявшего проекта.

Предложенные научные и  конструкторские решения характеризуются безусловной новизной и актуальностью.  Охраноспособные результаты РИД за отчетный период созданы не были. Опубликована 1 статья в журнале, индексируемом в базе данных Scopus.

Полученные научные  результаты полностью соответствуют  техническим требованиям к выполняемому проекту и имеют хорошие перспективы реализации в полном объеме.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом (Акт оценки исполнения обязательств на этапе № 1 от «_____» ______________ 20____ г.)