Сведения о ходе выполнения

Федеральным государственным  бюджетным учреждением науки

Институтом  машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии

(ИМАШ РАН)

прикладных научных исследований (проекта)

по Соглашению о предоставлении субсидии от 22 июля 2014 г. № 14.607.21.0040

с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

по теме:

«Разработка прибора и способов диагностики наношероховатости и физико-механических свойств внутренних поверхностей тяжелонагруженных

опор скольжения с топокомпозитным поверхностным слоем»

на этапе № 5

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22 июля 2014 г. № 14.607.21.0040   с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 5 в период с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. в соответствии с «План-графиком исполнения обязательств» выполнялись следующие работы:

- Проведение окончательной   тарировки макета прибора для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения по результатам  экспериментального исследования эталонной шероховатости, микротвердости и модуля упругости.

- Проведение   исследовательских испытаний тестовых образцов опоры скольжения с помощью разработанного макета прибора  в соответствие с разработанной  методикой диагностирования наношероховатости, твердости и модуля упругости материала внутренней поверхности  опор  скольжения после окончательной   тарировки макета прибора.

- Проведение дополнительных патентных исследований  по  способам и устройствам определения твердости материалов с поверхностным топокомпозитным слоем по ГОСТ Р 15.011-96.

- Оценка полноты решения задачи и достижения поставленных целей ПНИ.

- Разработка технических требований  и предложений по разработке, производству и эксплуатации прибора  с учетом технологических возможностей и особенностей индустриального партнера.

- Технико-экономическая оценка результатов ПНИ.

- Разработка проекта технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка прибора для диагностики наношероховатости, твердости и модуля упругости  материала поверхности опор скольжения»

- Доработка эскизной конструкторской документации макета прибора для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения с учетом результатов проведенных исследований.

- Закупка оборудования и/или материалов и/или комплектующих для обеспечения работ по п.п. 5.1 и 5.2.

При этом были получены следующие результаты:

- Проведена окончательная тарировка макета прибора для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения по результатам  экспериментального исследования эталонной шероховатости, микротвердости и модуля упругости.

- Проведены  исследовательские испытания тестовых образцов опоры скольжения с помощью разработанного макета прибора  в соответствие с разработанной  методикой диагностирования наношероховатости, твердости и модуля упругости материала внутренней поверхности  опор  скольжения после окончательной   тарировки макета прибора.

- Проведены дополнительные патентные исследования  по  способам и устройствам определения твердости материалов с поверхностным топокомпозитным слоем по ГОСТ Р 15.011-96.

- Проведена оценка полноты решения задачи и достижения поставленных целей ПНИ.

- Разработаны  технические требования  и предложения по разработке, производству и эксплуатации прибора  с учетом технологических возможностей и особенностей индустриального партнера.

- Проведена технико-экономическая оценка результатов ПНИ.

- Разработан  проект технического задания на проведение ОКР по теме: «Разработка прибора для диагностики наношероховатости, твердости и модуля упругости  материала поверхности опор скольжения»

- Доработана эскизная конструкторская документация макета прибора для диагностирования наношероховатости  и физико-механических свойств  материала  внутренних поверхностей опор скольжения с учетом результатов проведенных исследований.

- Закуплены материалы  и комплектующие для обеспечения работ по п.п. 5.1 и 5.2.

Предложенные научные и  конструкторские решения характеризуются безусловной новизной и актуальностью.

Подана заявка на изобретение № 2016139028  от 04.10.2016 «Способ определения физико-механических характеристик модифицированного поверхностного   материала изделия и устройство для его осуществления», РФ.

Получен патент на полезную модель № 164739 «Прибор для измерения шероховатости и микромеханических характеристик внутренних поверхностей изделий», РФ.

Опубликованы 2 статьи в журналах, индексируемых в базе данных Scopus.

Полученные научные результаты доложены на международных  научных   конференциях:

- Международной конференции VIBROENGINEERING-2016   SPECIAL TOPIC:  DYNAMICS OF STRONGLY NONLINEAR SYSTEMS, 4-7 October, Moscow  http://vibroengineering.ru/

- Второй международной конференции  Деформирование и разрушение композиционных материалов и конструкций 18-20 октября 2016 г. Москва

- ХI Международной  научно-технической конференции  "Трибология-машиностроению -2016" 1-3  ноября 2016 г., Москва

Исполнители проекта участвовали во  2-ой международной специализированной выставке «Импортозамещение» ("Крокус Экспо",  13-15 сентября  2016 г. Москва, Россия) и в международной специализированной выставке «Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов - ТЕХНОФОРУМ» ("Экспоцентр",  24-27 октября 2016 г. Москва, Россия).

Полученные научные  результаты полностью соответствуют  техническим требованиям к выполняемому проекту и имеют хорошие перспективы реализации в полном объеме.

В целях коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках проекта, ИМАШ РАН заключил  с индустриальным партнером лицензионный договор.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом (Акт оценки исполнения обязательств на этапе  № 5  от ____  _______________ 2016 г.)